우앤주전력

원페이지 리드 제너레이션 웹사이트 개발 계획서

— 무료 tier 기반 경량 웹사이트 리뉴얼 제안 —

주식회사 우앤주전력  ·  대표 임태훈

대구광역시 서구 문화로63길 19, 1층 (평리동)

Tel. 053-525-0424  ·  wnj-2023@naver.com

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 클라이언트 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 법인명 | 주식회사 우앤주전력 |
| 영문 브랜드 | WNJ Electric |
| 대표자 | 임태훈 |
| 사업자등록번호 | 637-81-02833 |
| 법인등록번호 | 170111-0899990 |
| 개업일 | 2023년 03월 17일 |
| 본점/사업장 | 대구광역시 서구 문화로63길 19, 1층 (평리동) |
| 업태 | 건설업 / 제조업 / 도매 및 소매업 |
| 종목 | 전기공사업, 분전함 제조, 신재생에너지 발전설비(태양광), 실내인테리어, 전기자재 |
| 연락처 | 053-525-0424 (대표) · 010-8552-9994 (모바일) · 053-525-0414 (Fax) |
| 이메일 | wnj-2023@naver.com |

## 1.2 프로젝트 배경 및 목표

기존 웹사이트를 최소 비용으로 리뉴얼하여, 대구·경북 지역 잠재 고객으로부터 견적문의를 효과적으로 받기 위한 원페이지 리드 제너레이션 사이트를 구축한다.

### 핵심 목표

- 월 운영비 0원 — Vercel·GitHub·Supabase·Resend 무료 tier만 사용

- 견적문의 폼 제출 / 전화 클릭 / 카카오톡 상담 — 3대 전환 KPI 추적

- 모바일 우선(Mobile-First) 설계 — 검색 트래픽의 70% 이상이 모바일

- 대구 지역 검색 노출 강화 — LocalBusiness 스키마 + 네이버 플레이스 정보 일치

### 차별화 포지셔닝

"전기공사 + 태양광 + 분전함 자체 제작 + 인테리어"가 한 곳에서 가능한 종합 전기 솔루션 — 경쟁사 대비 원스톱 시공이 가능하다는 점을 메인 메시지로 강조.

# 2. 기술 스택 — 전부 무료 tier

| 영역 | 선택 | 선정 이유 / 무료 한도 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) | SEO·이미지 최적화·Vercel 1st-class |
| 언어 / 스타일 | TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui | 타입 안정성, 디자인 일관성, 가벼운 번들 |
| 백엔드 DB | Supabase (Postgres) | 무료 500MB DB, 50,000 MAU, RLS 보안 |
| 알림 메일 | Resend | 월 3,000건 / 일 100건 무료 |
| 호스팅 | Vercel Hobby | 대역폭 100GB/월, 자동 HTTPS, 글로벌 CDN |
| 저장소·CI | GitHub | main push → Vercel 자동 배포 |
| 분석 | Vercel Analytics + GA4 | 무료, 폼 전환 이벤트 추적 |
| 폰트 | Pretendard | 한글 가독성 우수, 무료 라이선스 |

한도 적정성 검토. 지역 중소업체 사이트 기준 월 트래픽 수천 건 수준이므로 모든 무료 tier가 안전하게 수용 가능. 트래픽이 급증할 경우 Vercel Pro($20/월), Supabase Pro($25/월) 부분 업그레이드만으로 대응할 수 있는 확장 구조.

# 3. 사이트 구조 — 원페이지 흐름

스크롤 순서대로 10개 섹션 + 우측 하단 고정 CTA 버튼.

| # | 섹션 | 핵심 역할 | 주요 CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | Hero | 핵심 메시지 + 첫인상 | 무료 견적문의 / 전화걸기 |
| ② | TrustBar | 사업자번호·면허·연혁 신뢰 표시 | — |
| ③ | Services | 5대 서비스 카드 (전기·태양광·분전함·인테리어·자재) | 카드별 폼 prefill |
| ④ | Why Us | 경쟁사 대비 차별점 4가지 | — |
| ⑤ | Process | 문의 → 실사 → 시공 → A/S 4단계 | — |
| ⑥ | Portfolio | 시공 사례 6~9건 갤러리 | — |
| ⑦ | FAQ | 자주 묻는 질문 6건 | — |
| ⑧ | Quote Form | 핵심 전환 — 견적문의 폼 | 제출 |
| ⑨ | Contact / Map | 전화·카톡·주소·약도 | 전화 / 카톡 / 길찾기 |
| ⑩ | Footer | 사업자정보·개인정보처리방침 | — |
| ★ | Floating CTA | 모바일 우측 하단 고정 | 전화 / 카카오톡 |

## 3.1 견적문의 폼 — 입력 부담 최소화 설계

| 필드 | 타입 | 필수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | text | ✓ | 2~20자 |
| 연락처 | tel | ✓ | 010-XXXX-XXXX 패턴 검증 |
| 지역 | text | ✗ | 대구/경북 시군구 자유 입력 |
| 문의 유형 | select | ✓ | 5대 서비스 + 기타 |
| 상세 내용 | textarea | ✗ | 최대 1,000자 |
| 개인정보 동의 | checkbox | ✓ | 필수 |

스팸 방지. honeypot 필드 + 제출 간격 3초 미만 차단 + (선택) Cloudflare Turnstile 적용. 봇 트래픽으로 인한 알림 메일 폭주를 차단.

# 4. 디자인 시스템

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Primary | #0B5FFF (전력·신뢰의 블루) |
| Accent | #FFB800 (전기 에너지 옐로 — CTA에만 제한 사용) |
| Text | #0F172A |
| Background | #F8FAFC |
| Font | Pretendard Variable (한글 최적화) |
| Radius | rounded-2xl 카드 / rounded-xl 버튼 |
| Breakpoint | sm 640 / md 768 / lg 1024 (Mobile-first) |

로고(우앤주전력_로고_2.pdf)에서 색상을 추출해 Primary를 미세 조정. 로고가 모노톤이면 위 블루를 유지.

# 5. SEO 및 로컬 검색 최적화

- LocalBusiness JSON-LD — 주소·전화·영업시간·서비스 지역 입력

- 타이틀: "대구 전기공사 | 태양광 시공 | 우앤주전력 (대구 서구 평리동)"

- 동적 OG 이미지 — 카카오톡·페이스북 미리보기 최적화

- sitemap.xml / robots.txt 자동 생성 (Next.js metadata 라우트)

- 이미지 alt에 위치·공사유형 키워드 포함

- 네이버 서치어드바이저 + Google Search Console 등록

- 네이버 플레이스 정보와 NAP(이름·주소·전화) 100% 일치

- Lighthouse 모바일 성능·접근성·SEO 90+ 목표

# 6. 개발 일정 (예상)

전체 기간: 약 2주 (실 작업일 기준 7~9일). Claude Code 활용으로 코딩 시간을 대폭 단축.

| 단계 | 주요 작업 | 소요(일) |
| --- | --- | --- |
| STEP 0 | 계정·서비스 가입, 콘텐츠 자료 수집 | 1 |
| STEP 1 | 프로젝트 부트스트랩, 의존성 설치, 디자인 토큰 | 0.5 |
| STEP 2 | 데이터베이스 스키마 + 견적문의 API + 메일 발송 | 1 |
| STEP 3 | 레이아웃·메타데이터·JSON-LD | 0.5 |
| STEP 4 | 10개 섹션 UI 구현 | 3 |
| STEP 5 | SEO·OG·분석 도구 적용 | 0.5 |
| STEP 6 | 접근성·성능·QA | 1 |
| STEP 7 | Vercel 배포·DNS·검색콘솔 등록 | 0.5 |
| STEP 8 | 운영 인계, README 작성, 콘텐츠 최종 교체 | 1 |

# 7. 운영 비용 — 0원 시나리오

| 서비스 | 무료 한도 | 예상 사용량 | 월 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel Hobby | 100GB 대역폭 | < 5GB | 0원 |
| Supabase Free | 500MB DB / 50,000 MAU | < 50MB / < 5,000 MAU | 0원 |
| Resend Free | 월 3,000건 | 월 50~500건 | 0원 |
| GitHub Free | Private repo 무제한 | 1개 | 0원 |
| 도메인 (선택) | — | 기존 도메인 또는 .vercel.app | 0~15,000원/년 |
| 합계 |  |  | 0원/월 |

성장 시 업그레이드 옵션. 월 트래픽이 무료 한도를 초과하면 Vercel Pro($20/월) 또는 Supabase Pro($25/월) 단계적 적용. 대부분의 지역 업체 사이트는 무료 tier로 수년간 운영 가능.

# 8. 사장님께 요청드리는 자료

웹사이트 품질을 좌우하는 콘텐츠입니다. 가능한 자료부터 단계적으로 제공해주시면 됩니다.

- 시공 현장 사진 6~9장 (전기공사·태양광·분전함·인테리어 골고루)

- 보유 면허·자격증 스캔 (전기공사업 등록증 등)

- 카카오톡 채널 URL (있는 경우)

- 네이버 플레이스 URL

- 영업시간 정확한 표기 (예: 평일 09:00–18:00, 토 09:00–13:00)

- 시공 가능 지역 정확한 명칭

- FAQ 6건 답변 검수

- 개인정보처리방침 수집 항목·보유기간 동의

# 9. 리스크 및 대응

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 무료 tier 한도 초과 | 월 1회 사용량 모니터링, 한도 80% 도달 시 알림. 단계적 유료 업그레이드. |
| 콘텐츠 자료 부족 | 자료 받기 전 placeholder 이미지·복사로 우선 배포 → 단계 교체. |
| 스팸/봇 폼 제출 | honeypot + 제출 시간 검사 + Turnstile (필요 시) 3중 방어. |
| 이메일 발송 실패 | Resend 실패 시에도 DB는 저장. 사장님이 Supabase에서 확인 가능. |
| 도메인 만료 | 연 1회 갱신 알림 설정. 도메인이 없으면 .vercel.app으로 무료 운영 가능. |

# 10. 결론

본 계획은 0원 운영 비용으로 시작하여, 견적문의 전환에 집중한 가벼운 원페이지 사이트를 약 2주 내에 구축하는 것을 목표로 합니다. Next.js + Vercel + Supabase 조합은 향후 트래픽이 늘어나도 동일 코드베이스에서 자연스럽게 확장 가능합니다.

Claude Code를 활용한 개발은 함께 제공되는 CLAUDE.md 파일을 단일 진실 공급원(single source of truth)으로 사용하며, 사장님은 이 계획서를 통해 결과물·일정·비용을 한눈에 파악하실 수 있습니다.

— 끝 —